 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.  | PROYECTO APROBADO  | MONTO RD$ | COMUNIDAD  | PERIODO INICIO DE EJECUCION ESTIMADO |
|  | PLAN DE INVERSION | ESTIMADO | BENEFICIARIA  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | REPARACION DE CAMINOS VECINALES  | RD$ 412,963.00 | SABANA DEL RIO, PALMAR SONADOR.  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | TERMINACION DEL SALON COMUNAL  | RD$ 412,963.00 | BATERO  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Enc. Presupuesto Participativo sello del ayuntamiento